Информация о результатах проверки,

проведенной Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в муниципальном образовании "Город Сарапул".

 Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» из бюджета Удмуртской Республики в 2020-2021 годах и истекшим периоде 2022 года на реализацию мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда".

 Проведенной проверкой установлены нарушения:

1. Нарушение порядка и условий предоставления субсидии (статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации): (1.2.61) муниципальная программа не приведена в соответствие с Государственной программой, так адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, предусмотренный муниципальной программой и Государственной программой (приложение № 13), по количеству и наименованиям объектов, а также количественный показатель дворовых территорий не коррелируются между собой (подпункт 1 пункта 7 Порядка предоставления и распределения субсидии).

2. Администрацией г.Сарапула при внесении изменений в муниципальную программу не проводились общественное обсуждение проектов муниципальной программы, на сайте Администрации не размещены документы о составе общественной комиссии и графики заседаний указанной общественной комиссии (подпункт 4, 14 пункта 6 Порядка предоставления и распределения субсидии).

 3. В отдельных контрактах не установлен 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых территорий (МУ "Управление благоустройства", МУ "Служба заказчика по СР и КР") подпункт 19 пункта 6 Порядка предоставления субсидии, раздела VI соглашений о предоставлении субсидии.

4. МУ "Управление благоустройства":

 - нарушение порядка предоставления информации для ведения реестра контрактов (несвоевременное предоставление информации об изменении и исполнении контракта) (часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункт 12 Правил № 1084).

5. В нарушение условий соглашений о предоставлении иной субсидии допущено использование средств целевой субсидии на цели не в соответствии с целями ее предоставления, но в пределах целей деятельности учреждения в общей сумме 1261,3 тыс.рублей.

6. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктов "е", "ж" пункта 2 Правил содержания общего имущества объекты благоустройства общей стоимостью 2308,7 тыс.рублей в собственность общего имущества многоквартирного дома не переданы.

7. МУ "Служба заказчика по СР и КР":

- нарушения условий реализации контрактов (3 контракта), в том числе своевременность расчетов по контракту (пункт 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ), тем самым имеется риск предъявления пени (пункт 8.2 контрактов) в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка России от неуплаченной в срок суммы.

8. МУ "Служба заказчика по СР и КР":

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета в части аналитического учета по счету 106 (первоначальная стоимость созданных в результате благоустройства отдельных объектов основных средств по устройству пешеходных дорожек и озеленению на счете 106 11 не сформирована) - 57511,3 тыс.рублей (статья 1 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 10 СГС "Основные средства", п.45 Инструкции № 157н, пункт 50 Инструкции № 174н).

9. МУ "Управление благоустройства":

- несоблюдение методологии применения плана счетов бюджетного учета, а также порядка отражения операций с целевыми субсидиями (статья 4 Федерального закона № 402-ФЗ, Инструкция № 157н, Федерального стандарта бухгалтерского учета № 256н).

10. МБУК "Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник":

- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета в части формирования первоначальной стоимости созданных объектов основных средств, что свидетельствует о несоответствии данных бухгалтерского учета первичными документами - 403,9 тыс.рублей (часть 3 статьи 9 и статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 15 СГС "Основные средства", пункт 9, 50 Инструкции № 174н), и повлекло за собой искажение данных бухгалтерского учета и отчетности за 2021 год (1,2 % по строке 010 Баланса) (Устранено в ходе проверки).

11. МБУ ДО "Детский юношеский центр":

- нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения (летний театр) к категории ОЦДИ - 15000,0 тыс.рублей (пункты 11, 12 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538, постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.11.2010 № 336) (Устранено в ходе проверки).