Информация о результатах проверки,

проведенной Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в муниципальном образовании "Город Сарапул".

 Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики проведена проверка использования средств дорожного фонда Удмуртской Республики, выделенных бюджету муниципального образования «Городской округ Сарапул Удмуртской Республики» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за период с 01.01.2021 г. по 18.05.2023 г.

 Проведенной проверкой установлены нарушения:

1. В отчете ф.3-ДГ, информационной системе СКДФ отражены некорректные данные количества протяженности дорог г.Сарапула.

2. На момент проверки более 12 месяцев между Службой заказчика и Управлением благоустройства не завершена передача капитальных вложений произведенных в 2021 году при реконструкции автомобильных дорог улиц Амурской, Дзержинского, Выгон, Красный проезд, что привело к недостоверной информации о стоимости муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Управления благоустройства и повлекло искажение бухгалтерской отчетности за 2022 год (ф.0503730) в общей сумме 47517,4 тыс. рублей (нарушение пункта 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 10 Федерального закона №402-ФЗ, Стандарта №256н от 31.12.2016, пункта11 Инструкции №157н).

3. Контроль со стороны Управления имущественных отношений Администрации за передачей капитальных вложений не осуществлялся (постановление Администрации от 23.06.2022 №1372).

4. Нарушения, допущенные МУ «Управление благоустройства»:

– не заключено дополнительное соглашение с подрядчиком при изменении источника финансирования контракта (часть1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 12.5 и 12.8 контракта).

5. Нарушение требований, предъявляемых применению правил ведения бухгалтерского учета в части несоответствия данных бухгалтерского учета первичным документам (часть 14 статьи 1Градостроительного кодекса Российской Федерации, часть3 статьи 9 и статьи 10Федерального закона №402 ФЗ, пункты 27, 38, 98, 114, 351 Инструкции №157н в общей сумме 24820,6 тыс.рублей (1698,5+1402,1+21720,0), что повлекло за собой искажение данных бухгалтерского учета и отчетности за 2021 и 2022 годы (менее 10% по строке 350 Баланса и по строке 103 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса за соответствующий год.). Нарушение устранены в ходе проверки, пояснительная записка к акту прилагается;

6. Не велся учет принимаемых обязательств на счете 502 07 при размещении извещений о проведении электронных процедур на проведение ремонта дорог на общую сумму НМЦК 354 273,2 тыс. рублей ( часть 3 статьи 9, часть3 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 318, 319 Инструкции № 157н ). Пояснительная записка к акту прилагается.

7. Нарушения, допущенные МУ «Служба заказчика по СР и КР»:

– не соблюдение бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, в части срока постановки на учет нового бюджетного обязательства по муниципальным контрактам (нарушение статьи 162, части 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 2 Порядка учета бюджетных обязательств);

– нарушение сроков направления информации в Федеральное казначейство для дальнейшего ее размещения в реестре контрактов ( в ЕИС в сфере закупок) о приемке и оплате выполненных работ, оказанных услуг (часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункт 12 Правил № 1084);

– нарушения требований, предъявленных к применению правил ведения бухгалтерского учета в части несоответствия данных бухгалтерского учета первичным документам ( часть 3 статьи 9, статья 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 15 СГС «Основные средства», пункты 98, 114, 130 Инструкции № 157н, пункт 71 Методики) в общей сумме 212,5 тыс.рублей (212,3+0,2), что повлекло за собой искажение данных бухгалтерского учета и отчетности за 2022 год (менее 10% по строке 350 Баланса). Нарушение устранены в ходе проверки;

– не велся учет принимаемых обязательств на счете 502 07 при размещении извещений о проведении конкурса на сумму НМЦК 262469,2 тыс. рублей ( часть 3 статьи 9, часть 3 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 318, 319 Инструкции № 157н);

– нарушение требований, предъявляемых к денежному измерению объектов бухгалтерского учета (пункты 10, 23 Стандарта № 256н от 07.12.2018, пункт 106 Инструкции № 157н).