План работы   ООО УК «Лидер»

по текущему ремонту многоквартирных домов на  2014г.

| №п/п | Адрес | Объем работ | Сумма (ориентиров.) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |
| 1 | Рабочая д.14 | Ремонт стояка ХВС | 20000,00 | Январь |
| 2. | Вокзальная д.42 | Ремонт стояка СО | 10000,00 | Май _Август |
| 3 | 2-я Дачная д.12 | Ремонт лежака КС, | 20000,00 | Май- Август |
| 4 | 2-я Дачная д.12 | Ремонт системы СО | 20000,00 | Июнь-Июль |
| 5 | Красноармейская д.75 | Замена стояков системы СО | 30000,00 | Июнь- Июль |
| 6 | Пер.Трактовый д.7 | Замена стояка ХВС | 15000,00 | Июнь-Июль |
| 7 | Ленина д.17 | Монтаж обратки ГВС | 30000,00 | Июнь-Июль |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Вокзальнаяд.7 | Ремонт крыльца | 10000,00 | Январь |
| 2 | Железнодорожная д.27 | Ремонт помойницы, туалета | 10000,00 | Январь-Февраль |
| 3 | Ленина д.51 | Ремонт помойницы, туалета | 10000,00 | Январь-Февраль |
| 4 | К.Маркса д.28-А | Ремонт туалета | 20000,00 | Январь |
| 5 | К.Маркса д.28-Б | Ремонт помойницы | 5000,00 | Январь-Февраль |
| 6 | Гагарина д.32 | Ремонт помойницы | 5000,00 | Январь-Февраль |
| 7 | Школьная д.4,4-а | Ремонт помойницы | 10000,00 | Январь-Апрель |
| 8 | Зайцева д.13-а | Установка дверей входной группы. | 10000,00 | Январь-Февраль |
| 9 | Гагарина д.16 | Установка дверей входной группы | 10000,00 | Январь-Февраль |
| 10 | Горького д.22 | Установка козырька над входной группой | 8000,00 | Январь- Февраль |
| 11 | Еф.Колчина д.2-а | Ремонт помойницы | 5000,00 | Январь- Февраль |
| 12 | Красноармейская д.75 | Частичный ремонт кровли | 80000,00 | Май-Август |
| 13 | Красноармейская д.75 | Ремонт перекрытия в МОП | 20000,00 | Май-Август |
| 14 | Красноармейская д.73-а | Частичный ремонт кровли | 30000,00 | Май-Август |
| 15 | Красноармейская д.73-а | Ремонт крыльца | 20000,00 | Май-Август |
| 16 | Красноармейская д.73-б | Укрепление фундамента, восстановление отмостки | 80000,00 | Июнь-Сентябрь |
| 17 | Седельникова д.48 | Восстановление отмостки | 30000,00 | Июнь- Август |
| 18 | Седельникова д.48 | Ремонт кровли над сенями | 15000,00 | Июнь- Август |
| 19 | Труда д.23 | Частичный ремонт кровли | 10000,00 | Июнь- Август |
| 20 | Труда д.23 | Ремонт фасада (цокольная часть) | 20000,00 | Июнь- Август |
| 21 | Интернациональная д.13 | Ремонт туалета | 20000,00 | Май-Август |
| 22 | Раскольникова д.105 | Установка двери в т/п. | 10000,00 | Май-Август |
| 23 | Азина д.146-г | Спиловка тополей | 80000,00 | Апраль-Май |
| 24 | Вокзальная д.15 | Частичный ремонт кровли | 10000,00 | Июнь-Август |
| 25 | Путейская д.3-в | Косметический ремонт под.2 | 20000,00 | Июнь-Август |
| 26 | Фабричная д.23 | Ремонт пола в тамбуре | 5000,00 | Июнь-Август |
| 27 | Куйбышева д.26 | Ремонт печной трубы | 5000,00 | Июнь-Август |
| 28 | Куйбышева д.28 | Ремонт печной трубы | 5000,00 | Июнь-Август |
| 29 | Электрозаводская д.11 | Ремонт под.1 | 20000,00 | Июнь-Август |
| 30 | Вокзальная д.15 | Ремонт кровли над пристроем элеваторного узла | 30000,00 | Июнь-Август |
|  |  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Азина д.146-а | Замена эл.ввода | 10000,00 | январь |
| 2 | Амурская д.54 | Установка ИПУ электоснаб.в МОП | 20000,00 | Январь- февраль |
| 3 | Амурская д.64 | Установка ИПУ электоснаб.в МОП | 20000,00 | Январь- февраль |
| 4 | Рабочая д.13 | Установка ИПУ электоснаб.в МОП | 20000,00 | Январь- февраль |
| 5 | Рабочая д.14-а | Ремонт электрообор.в МОП 2под | 10000,00 | Январь- февраль |
| 6 | Фабричная д.25 | Установка ИПУ электоснаб.в МОП | 20000,00 | Январь- февраль |
| 7 | К.Маркса д.28-А | Вынос ИПУ в МОП | 25000,00 | Январь- Февраль |
| 8 | Гагарина д.32 | Устройство контура заземления | 10000,00 | Март -Июнь |
| 9 | Наб. реки Сарапулки 154 | Вынос ИПУ в МОП | 25000,00 | Март -Июнь |
| 10 | Гагарина д.16 | Монтаж контура заземления | 10000,00 | Март -Июнь |
| 11 | Горького д.10 | Монтаж контура заземления | 10000,00 | Июнь-Август |
| 12 | Раскольникова 91-а | Монтаж контура заземления | 10000,00 | Июнь-Август |
| 13 | Раскольникова 220 | Монтаж контура заземления | 10000,00 | Июнь-Август |
| 14 | Чернышевского 22 | Монтаж контура заземления | 10000,00 | Июнь-Август |